Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristian Higuera – Joaquin Allendes |
| --- | --- |
| Rut | 20.591.461-7 - 21.784.470-3 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Valparaíso |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Agente de IA para análisis en la Bolsa |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Machine learning; Big Data; Inteligencia artificial; Minería de datos, Deep learning, Gestión de proyecto informática, Desarrollo Web, front-end, back-end, base de datos. |
| Competencias | Comunicación oral y escrita ingles; diseño y generación de soluciones TI; gestión de proyectos informáticos; Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas; seguimiento y manejo de buenas prácticas; gestión de pruebas y seguridad |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? Se escogió el desarrollo de Agentes de IA al ser el foco principal de todos campos de desarrollo y soluciones TI en la actualidad. Sea en la industria del entretenimiento, videojuegos, transporte, delivery, noticias etc. El desarrollo de inteligencias artificiales y la automatización representa una nueva área de desarrollo, progreso y solución para la sociedad en general, por lo que se considera extremadamente relevante el poder uno introducirse, experimentar y desarrollar para este campo de la informática. - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? País: Chile; Región: Metropolitana; Comuna: San Miguel; Empresa: Piña y Jara Transportes y servicios LTDA. - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). El proyecto se enfoca en los servicios de mensajería y comunicación de la empresa como primer enfoque central. Automatizando y desarrollo de asistentes y/o agentes de IA para la comunicación y resolución de dudas para los grupos de WhatsApp, Pagina Web entre otros. Para la segunda parte del proyecto y como enfoque principal, el proyecto el cual posee 2 interesados principales: - Jefe de departamento de tecnologías - Familiar (hermano) de jefe de departamento Se enfocará en el desarrollo de Agentes IA especializados en el análisis y toma de decisiones para el manejo de la bolsa de valores, con principal enfoque, en resumen, trabajar, analizar y consultar datos en tiempo real. - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? El aporte de valor que posee este proyecto APT es el trabajar con nuevas tecnologías vanguardistas, que apenas se están explorando. Resolver una problemática muy común como es el uso de inteligencia artificial para el análisis de bolsa de valores mediante la implementación de RAGs para el manejo continuo de múltiples fuentes de datos con contexto actualizado. Y por supuesto, la automatización de la comunicación y resolución de dudas y hasta capacitación para los distintos departamentos mediante el uso de asistentes y Agentes de IA generativa. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es el de automatizar actividades claves de comunicación, capacitación y resolución de dudas para la empresa y sus trabajadores vía asistentes y agentes de IA generativa, como primer enfoque central. El segundo enfoque consistirá en el desarrollo de un agente especializado para análisis de la bolsa que ayudará en la toma de decisiones de la empresa para con ciertas acciones y decisiones futuras. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto abarcara aspectos de investigación, desarrollo, pruebas, diseño y generación de soluciones inteligentes (en este caso enfocado en IA), gestión de proyectos informáticos, seguimiento y manejo de buenas prácticas y documentación. Al ser un proyecto de solución TI con enfoque en las prácticas y soluciones más actuales, es decir, la automatización e implementación de IA para actividades empresariales, se cumple con la gran mayoría de las competencias del perfil de egreso, al deberse de investigar las mejores tecnologías para su desarrollo, enfocar la metodología de trabajo, desarrollar y programar los asistentes y agentes, planificar el proyecto con sus actividades y dependencias, realizar las pruebas de uso y seguridad pertinentes y su posterior finalización del proyecto. Demuestra que este proyecto APT cumple con las exigencias del perfil de egreso instauradas por la institución. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se enfocan en 5 pilares: 1.- Desarrollo de IAs 2.- Deep learning 3.- Big Data 4.- Desarrollo Web 5.- Desarrollo Full Stack Estos 5 intereses conforman parte de nuestro futuro enfoque profesional, no necesariamente que todos estos son aquello que buscamos como dedicación laboral, pero si forma parte de aquello que nos gustaría especializarnos al momento de egresar. Y como se discutió en las secciones anteriores, este proyecto APT cubre todos estos intereses profesionales, abarcando consecuentemente aspectos del perfil de egreso que ofrece la institución. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre: 4 meses - Horas asignadas a la asignatura: 8 horas diarias - Materiales requeridos: Visual studio; N8N, Gemini, APIs, - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | 1.- Automatizar procesos de comunicación 2.- Analizar bolsa de valores 3.- Capacitar practicantes y trabajadores 4.- Responder Dudas |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1.- Desarrollar asistente especializado en resolución de dudas y capacitación de personal 2.- Automatizar procesos de comunicación entre departamentos via correo o Whatsapp con Agentes de IA 3.- Desarrollo de Agentes de IA para análisis, resumen, explicación y toma de decisiones de la bolsa de Valores. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La metodología que se abarcará para este proyecto será la “Ágil”. Cristian Higuera encargo: - Análisis del caso y visión del proyecto - Mapas y Backlogs - Épicas e historias de Usuario - Sprint Backlog y Scrumboard - Daily Meeting Joaquín Allendes encargo: - Impact Mapping y User Story Mapping - Modelos de Datos y Arquitectura - Burndown Chart - Registro de Impedimentos - Eventos Clave (Review, Retrospective)

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Sprint Backlog y Scrumboard | El conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para nuestro Sprint, junto con un plan para entregar el Incremento del Producto. El Scrumboard permitirá visualizar el avance del trabajo | Es importante tener un dashboard que nos permita visualizar nuestro avance y uso de productos para el incremento de valor del producto en cada iteración de mejora (spint) |
| Avance | Mapas y Backlogs | Mapas tanto mentales como de actores y el producto backlogs como fuente de nuestros requisitos | Mapas que nos permitirán tener un orden de los actores involucrados y su importancia en el incremento, junto a un mapa de orden de ideas y procedimiento. Y claro, la lista de requerimientos permitidas por el scrum master. |
| Avance | Modelos de Datos y Arquitectura | Nuestro modelo de base de datos, arquitectura seleccionada para el desarrollo que constantemente se refinara con cada script | Modelos de base de datos y arquitectura seleccionada para el avance de nuestro proyecto, sus procedimientos y actividades para cada sprint. |
| Final | Eventos Clave (Review, Retrospective) | Ceremonias de Sprint, donde se evaluará e inspeccionará el incremento del producto, además de actualizar el producto backlog. | Es importante evaluar si los sprints dieron como resultado un incremento del producto, a fin de corroborar que el proyecto va por buen camino. |
| Final | Burndown Chart | Grafico de enfoque en la cantidad de trabajo pendiente en los sprints y backlog. | Gráfico que nos permitirá visualizar cantidad de trabajo realizado y hecho en cada sprint y por ende en el backlog. Esencial para tener un enfoque y orden en el desarrollo, junto a sus correspondientes límites. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis del caso y visión del proyecto | Diseño y generación de soluciones TI | Definir alcance, problema y visión general con el stakeholder (jefe de TI) | Reuniones, documento de visión | 1 semana | Cristian Higuera | Fase 1 |
| Mapas mentales, de actores y Product Backlog | Gestión de proyectos informáticos | Levantar actores involucrados y priorizar el backlog inicial de producto | Miro/Whimsical, plantillas | 1 semana | Cristian Higuera | Fase 1 |
| Impact Mapping y User Story Mapping | Gestión de proyectos informáticos | Mapear impacto esperado y flujo de historias de usuario | Miro/Whimsical | 1 semana | Joaquin Allendes | Fase 1-2 |
| Épicas e Historias de Usuario | Diseño y generación de soluciones TI | Redactar épicas y desglosarlas en historias de usuario con criterios de aceptación | Jira/Trello | 1 semana | Cristian Higuera | Fase 2 |
| Modelos de Datos y Arquitectura | Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas | Diseñar arquitectura del sistema (agentes, integraciones, flujo de datos) | Visual Studio, diagramas | 2 semanas | Joaquin Allendes | Fase 2 |
| Sprint Backlog y Scrumboard (setup) | Gestión de proyectos informáticos | Configurar tablero Scrum y planificar el primer sprint | Jira/Trello | 3 días | Cristian Higuera | Fase 2 |
| Desarrollo Agente de Comunicación (WhatsApp/Web) | Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas | Construir el asistente de IA para comunicación y resolución de dudas | N8N, Gemini, API WhatsApp | 4 semanas | Cristian Higuera + Joaquin Allendes | Fase 2 |
| Desarrollo Agente de Análisis Bursátil (RAG) | Desarrollo de soluciones con técnicas sistemáticas | Implementar el agente con RAG para consultar y analizar datos de bolsa en tiempo real | N8N, Gemini, APIs de mercado | 5 semanas | Cristian Higuera + Joaquin Allendes | Fase 2-3 |
| Daily Meeting | Comunicación oral y escrita | Reuniones diarias breves de seguimiento durante todos los sprints | Meet/Discord | Recurrente (todo el proyecto) | Cristian Higuera | Fase 1-3 |
| Registro de Impedimentos | Seguimiento y manejo de buenas prácticas | Documentar bloqueos y riesgos detectados durante los sprints | Planilla/Notion | Recurrente | Joaquin Allendes | Fase 2-3 |
| Burndown Chart | Seguimiento y manejo de buenas prácticas | Actualizar gráfico de avance al cierre de cada sprint | Jira/Excel | Recurrente (por sprint) | Joaquin Allendes | Fase 2-3 |
| Eventos Clave (Sprint Review y Retrospective) | Gestión de proyectos informáticos | Evaluar incremento del producto y mejorar el proceso al cierre de cada sprint | Meet, plantillas de retro | Recurrente (por sprint) | Cristian Higuera + Joaquin Allendes | Fase 2-3 |
| Pruebas de uso y seguridad + Documentación final | Gestión de pruebas y seguridad | Testear ambos agentes, corregir errores y cerrar la documentación del informe final | Visual Studio, checklist QA | 2 semanas | Cristian Higuera + Joaquin Allendes | Fase 3 |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del caso y visión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapas y Product Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impact / User Story Mapping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épicas e historias de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelos de datos y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup Sprint Backlog / Scrumboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo agente comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo agente bolsa (RAG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daily meeting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de impedimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Burndown chart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Review / Retrospective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.